Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 30.01.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nella lezione di oggi, come indicato dal Gantt, ho cominciato a svolgere il design del database. Tuttavia, dopo circa un’oretta mi è sorta una domanda. Ponendola al docente responsabile, ho poi scoperto che il panettiere e il venditore sono la stessa persona. Ho quindi immediatamente interrotto il design del database e mi sono recato a modificare un po’ di cose nella mia documentazione. Innanzitutto, ho eliminato il requisito 007 chiamato “Creazione pagina venditore” e ho unito tutti i sotto requisiti di quel requisito, all’interno del requisito 006 “Creazione pagina panettiere”.  Dopodiché, ho modificato lo Use Case creato ieri, andando a togliere l’attore venditore:    Successivamente, ho modificato anche il diagramma di Gantt, togliendo l’attività “Creazione menu venditore” (lasciando solo “Creazione menu venditore”) e il test “Test pagina venditore” (lasciando solo “Test pagina panettiere”):    Per tutto il resto della lezione sono semplicemente andato avanti con il design del database. Questo è quanto ho fatto: |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In orario rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Nella prossima giornata di lavoro, come indicato dal Gantt, continuerò il design database. Nel caso che dovessi finirlo in anticipo, potrei pensare di realizzare un diagramma di flusso, anche se non avevo pianificato di farlo. |